|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_016 |
| Kelas | : | D3TI |
| Anggota | : | 1. Eka Syahputra Lumbanraja (11322033) 2. Indah Permata Sitorus (11322046) 3. Cesia Sauria Butarbutar (11322059) |
| Topik PA1 | : | Sistem manajemen GPdI Porsea |
| Periode | : | Minggu ke- 3 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | Melakukan Requirement Gathering dan progress SRS |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 6 Februari 2023 | 1 | Melakukan Requirement Gathering |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 8 Februari 2023 | 10.00-11.50 | Di kelas | * Membuat MoM dan LA |
| 10 februari 2023 | 13.00-14.50 | Di kelas | * Membuat SRS |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Kendala yang kami hadapi adalah saat ingin melakukan izin IK dan mencari kendaraan umum untuk melakukan requirement sehingga banyak waktu yang terbuang. Namun kami tetap bisa menyelesaikan requirement gathering dengan tepat waktu

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Melakukan Requirement Gathering kepada client
* Pembuatan Mom dan LA untuk minggu ini
* Progress SRS

**Rencanan minggu depan :**

* *Hasil Requirement gathering*
* *Penulisan SRS*
* *Membuat gambaran awal website*

**Catatan Lain:**